**Projektplan för HelHälsa Mobilapplikation:**

Introduktion:

Projektplanen för HelHälsa Mobilapplikation syftar till att ge en detaljerad översikt över hur projektet ska genomföras för att uppfylla de fastställda målen. Dokumentet omfattar projektets mål, omfattning, tidsplan, budget, kvalitetskrav, riskhantering och kommunikationsplan.

Mål:

Utöver de övergripande målen som beskrivs i projektdirektivet, här är några detaljerade mål och hur de ska mätas:

* **Användarvänlighet:**
  + Målet är att 90% av testanvändarna ska kunna navigera applikationen utan hjälp.
  + Mäts genom användartester och feedback.
* **Integration:**
  + Målet är att stödja minst 10 olika wearables och hälsorelaterade appar vid lansering.
  + Mäts genom integrationstester.
* **Datasekretess:**
  + Målet är att uppnå fullständig överensstämmelse med GDPR och andra relevanta dataskyddslagar.
  + Mäts genom juridisk granskning och säkerhetstester.

Omfattning:

Detaljerad beskrivning av projektets omfattning inkluderar utveckling av mobilapplikationen, integration med wearables och andra appar, backend-utveckling, skapande av dashboards och rapporteringsfunktioner, samt marknadsföring och lansering. Projektet inkluderar inte kontinuerligt underhåll och support eller utveckling av hårdvara.

Tidsplan:

Här är huvudpunkterna från projektets tidsplan:

* **Projektstart:** 1 januari 2024
* **Designfas:** 1 januari - 28 februari 2024
* **Utvecklingsfas:** 1 mars - 31 augusti 2024
* **Testningsfas:** 1 september - 31 oktober 2024
* **Lanseringsfas:** 1 november - 31 december 2024

Budget:

Detaljerad budget inklusive allokering av resurser:

* **Personal:** 1 miljon SEK
* **Utrustning och Verktyg:** 300,000 SEK
* **Licenser:** 200,000 SEK
* **Marknadsföring:** 400,000 SEK
* **Övriga kostnader:** 100,000 SEK
* **Total budget:** 2 miljoner SEK

Kvalitetskrav:

* **Prestanda:** Applikationen ska ladda inom 2 sekunder och svarstiden för användarinteraktioner ska vara under 1 sekund.
* **Säkerhet:** Applikationen ska uppfylla alla relevanta säkerhetsstandarder inklusive GDPR.
* **Användarvänlighet:** Applikationen ska vara intuitiv och enkel att använda, med en hög nivå av användartillfredsställelse.

Riskhantering:

* **Tekniska Risker:** Såsom buggar, fel i tredjepartsintegrationer och hårdvaruproblem.
* **Säkerhetsrisker:** Såsom dataintrång och förlust av användardata.
* **Juridiska Risker:** Såsom överensstämmelse med dataskyddslagar och andra relevanta regelverk.
* **Planering:** Identifiering, bedömning, och hantering av risker genom regelbunden översyn och förberedande åtgärder.

Kommunikationsplan:

* **Teamkommunikation:** Veckovisa möten och dagliga stand-ups för att diskutera framsteg och eventuella problem.
* **Stakeholderkommunikation:** Månadsvisa uppdateringar och kvartalsvisa genomgångar för att informera intressenter om projektets framsteg.
* **Kris kommunikation:** Etablerade protokoll för att kommunicera och hantera eventuella kriser eller stora problem som uppstår under projektet.

Denna projektplan ger en omfattande översikt över hur projektet ska genomföras för att säkerställa framgångsrik utveckling och lansering av HelHälsa mobilapplikationen.