**Tidsplan för HelHälsa Mobilapplikation:**

Introduktion:

Tidsplanen är en kritisk komponent i projektplaneringen som hjälper till att definiera och spåra framstegen för varje aktivitet och uppgift inom projektet. Genom att noggrant skapa en tidsplan säkerställs en effektiv resursanvändning och tidshantering, vilket i sin tur bidrar till projektets framgång.

Aktivitetslista:

1. **Designfas (1 januari - 28 februari 2024):**
   * Skapa designprototyper
   * Utforma användarflöden
   * Skapa interaktiva mockups
2. **Utvecklingsfas (1 mars - 31 augusti 2024):**
   * Kodning
   * Implementering av funktioner
   * Integration med wearables och andra hälsorelaterade appar
   * Initial testning
3. **Testningsfas (1 september - 31 oktober 2024):**
   * Fullskalig testning
   * Buggfixning
   * Optimering
4. **Lanseringsfas (1 november - 31 december 2024):**
   * Slutlig testning
   * Marknadsföringsaktiviteter
   * Offentlig lansering av applikationen

Tidslinje:

* **Projektstart:** 1 januari 2024
* **Designfas:** 1 januari - 28 februari 2024
* **Utvecklingsfas:** 1 mars - 31 augusti 2024
* **Testningsfas:** 1 september - 31 oktober 2024
* **Lanseringsfas:** 1 november - 31 december 2024

Milstolpar:

* **Designprototyper klara:** 28 februari 2024
* **Alpha-version klar:** 31 juli 2024
* **Beta-version klar:** 30 september 2024
* **Officiell lansering:** 1 december 2024

Genom att följa denna tidsplan säkerställs att alla nödvändiga uppgifter och aktiviteter utförs i rätt ordning och att projektet fortskrider enligt plan för att uppnå de fastställda målen. Detta kommer också att fungera som en vägledning för teamet och intressenterna att hålla sig uppdaterade om projektets framsteg.

Formulärets överkant